# Plan de Integracion API Barter — WGIC 2026

Fecha: 2026-06-03

Proyecto: World Green Infrastructure Congress 2026 (WGIC 2026)

Sistema externo: Barter (programapi)

Metodo de integracion: API REST (JSON)

# 1. Objetivo

Publicar la agenda del programa y el listado de speakers del WGIC 2026 en el sitio web oficial, consumiendo datos en tiempo real desde la plataforma Barter mediante su API.

El resultado sera una experiencia visual integrada al diseno de la web (no un iframe), con navegacion por dia, filtros por sala/track/tipo de sesion, y perfiles de speakers completos.

# 2. Alcance

## Incluido

• Pagina de agenda (/program/agenda) con grilla de sesiones, filtros y vista de detalle.
• Pagina de speakers (/program/speakers) con grilla, filtros y vista de detalle.
• Consumo de datos desde la API de Barter en tiempo real.
• Diseno responsive integrado con la identidad visual del sitio WGIC 2026.
• Manejo de contenido HTML proveniente de las descripciones de sesiones.

## No incluido

• Panel de administracion de contenido (la gestion de datos se hace desde la plataforma Barter).
• Funcionalidades de networking, chat o citas entre asistentes.
• Gestion de inscripciones o pagos (se mantienen en los sistemas actuales).

# 3. Responsabilidades

## 3.1 Barter (Proveedor de datos y API)

Barter es responsable de proporcionar la infraestructura de datos y asegurar que la informacion del evento este completa y disponible a traves de la API.

| ID | Responsabilidad | Descripcion / Entregable |
| --- | --- | --- |
| B1 | ID de evento real | Proporcionar el identificador numerico del evento WGIC 2026 (distinto al demo 246). |
| B2 | Credenciales de acceso | Entregar el token funcional para el evento real. |
| B3 | Carga de speakers | Subir todos los speakers con foto, empresa, cargo, bio y LinkedIn. |
| B4 | Carga de sesiones | Crear todas las sesiones con titulo, descripcion, hora, sala, track y speakers. |
| B5 | Configuracion de entidades | Definir salas del CCIB, tracks, tipos de sesion y targets. |
| B6 | Disponibilidad de imagenes | Asegurar que las fotos sean accesibles publicamente sin restricciones. |
| B7 | Formato de descripciones | Definir si las descripciones seran texto plano o HTML, con consistencia. |
| B8 | Revision conjunta | Participar en una sesion de validacion antes del lanzamiento. |
| B9 | Soporte tecnico | Estar disponibles para resolver dudas sobre la API durante el desarrollo. |

## 3.2 Equipo WGIC (Desarrollo web)

El equipo de WGIC es responsable del desarrollo frontend, la integracion tecnica con la API y la publicacion final.

| ID | Responsabilidad | Descripcion / Entregable |
| --- | --- | --- |
| W1 | Prueba de concepto (PoC) | Desarrollar version de prueba con evento demo para validar conectividad. |
| W2 | Pagina de agenda | Disenar y desarrollar grilla de sesiones con filtros y vista de detalle. |
| W3 | Pagina de speakers | Disenar listado de speakers con filtros, perfil y sesiones asociadas. |
| W4 | Integracion visual | Aplicar colores, tipografias y estilos del sitio WGIC 2026. |
| W5 | Manejo de HTML | Implementar renderizado seguro de descripciones HTML desde la API. |
| W6 | Responsive y accesibilidad | Asegurar funcionamiento en mobile, tablet y desktop. |
| W7 | Switch a produccion | Cambiar idevent y credenciales del demo al evento real. |
| W8 | Testing final | Pruebas de integracion completas con datos reales. |
| W9 | Documentacion interna | Dejar documentado el funcionamiento para futuros mantenimientos. |

# 4. Flujo de trabajo y timeline

## Fase 1: Preparacion (Semana 1, dias 1-2)

Barter -> Confirma ID del evento real y credenciales de produccion.

WGIC   -> Arma la PoC con el evento demo (246) y valida la estructura.

## Fase 2: Desarrollo en paralelo (Semana 1-2, dias 3-10)

Barter -> Carga speakers, sesiones, salas y tracks del WGIC 2026.

WGIC   -> Desarrolla agenda, speakers, filtros y vistas de detalle.

## Fase 3: Integracion y testing (Semana 2, dias 11-14)

WGIC   -> Switch a evento real, testing completo, ajustes responsive.

Barter -> Revision conjunta de datos y validacion final.

## Fase 4: Publicacion (Semana 2, dia 14)

WGIC   -> Despliegue a produccion.

Barter -> Verificacion final desde su lado.

Tiempo de desarrollo puro (WGIC): 8-10 dias habiles

Tiempo total del proyecto: ~2 semanas (trabajo en paralelo)

# 5. Dependencias criticas

Los datos de Barter son el cuello de botella. Si Barter no tiene cargados los speakers y sesiones reales, WGIC puede desarrollar todo el frontend con el demo pero no puede publicar.

El cambio de idevent es el punto de no retorno. Hasta que Barter no confirme el ID real y los datos cargados, no se puede hacer el switch a produccion.

Las imagenes deben ser publicas. Si Barter restringe las URLs de fotos, los perfiles de speakers se veran rotos.

# 6. Entregables finales esperados

## Por parte de Barter

• Evento WGIC 2026 configurado en la plataforma con todos los datos.
• Token de acceso funcional y documentacion compartida.
• Validacion conjunta exitosa.

## Por parte de WGIC

• Pagina /program/agenda funcional y publicada.
• Pagina /program/speakers funcional y publicada.
• Codigo documentado y desplegado en produccion.

# 7. Contactos y canales

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Barter (Anna / Project Manager) | Carga de datos, credenciales, validacion |
| WGIC (Federico / Desarrollo) | Integracion tecnica, diseno frontend, deploy |

Documento sujeto a ajustes segun evolucion del proyecto.